| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 08 | Start Date: 22/09/2025 | Final Date: 06/10/2025 |
| Project Name: | Senior Care Manager |  |
| Ano: 5° | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Marco Antônio Dos Santos Masson |  |  |
| Renato dos Santos Filho |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezi |  |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino da Silva |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #97 | Desenvolver a API para ProductBatch | 29/09/2025 | 06/10/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #97 | Desenvolver a API para ProductBatch | Marco Masson | Concluído | 8 | 8 |

Sprint Results

Título da Tarefa

feat: Implementa a API completa para Lote de Produto (ProductBatch) (#97)

Descrição

Contexto:

O sistema necessitava de uma forma robusta e performática para gerenciar lotes de produtos (ProductBatch), incluindo o controle de estoque, datas de validade e a associação com produtos existentes. Este Pull Request introduz a API completa para essa entidade.

O que foi alterado?:

Endpoints CRUD: Foram implementados todos os endpoints para o gerenciamento completo de lotes de produtos: GET, GET/{id}, POST, PUT/{id} e DELETE/{id}.

Endpoints de Consulta: Foram adicionados endpoints específicos para consultas de negócio:

GET /product/{productId}: Lista todos os lotes de um produto específico.

GET /expiring: Lista os lotes que estão prestes a vencer

GET /expired: Lista os lotes que já venceram.

Arquitetura de Validação em Camadas:

DTO (ProductBatchDTO): As validações de contrato (campos obrigatórios, tamanho, intervalos numéricos) foram implementadas com Data Annotations para garantir que dados malformados sejam rejeitados com um erro 400 Bad Request.

Serviço (ProductBatchService): Foram implementadas regras de negócio complexas, como a verificação da existência do Produto associado, a validação de duplicidade (a combinação ProductId + BatchNumber deve ser única), e a lógica condicional para a ExpirationDate.

Otimização de Performance: Todas as consultas de filtragem e verificação de existência foram movidas para a camada de Repositório e otimizadas para serem executadas diretamente no banco de dados, evitando o carregamento de tabelas inteiras na memória.

Correção da Lógica de Update: O método Update foi implementado seguindo o padrão correto de "Buscar, Mapear sobre o existente, Salvar", garantindo a atualização correta dos dados.

Por que isso é necessário?:

Esta implementação fornece uma maneira segura, performática e confiável de gerenciar o inventário de produtos no nível de lote, o que é fundamental para o controle de estoque e rastreabilidade no sistema SeniorCareManager.

Testes realizados:

Outros (especificar): Foi executada uma bateria completa de testes manuais via Swagger, cobrindo todos os cenários de sucesso e de falha para cada regra de negócio e validação implementada.

Como testar:

Garanta que existam Produtos no banco, incluindo um com ExpirationControlled = YES (ex: ID 1) e outro com ExpirationControlled = NO (ex: ID 2).

POST /api/v1/ProductBatch: Teste a criação de um lote válido para o produto 1. Teste os casos de falha: ProductId inexistente, BatchNumber duplicado, CurrentQuantity = 0, data de validade no passado.

PUT /api/v1/ProductBatch/{id}: Teste uma atualização bem-sucedida. Teste a possibilidade de zerar a quantidade de um lote (CurrentQuantity = 0). Teste o caso de conflito, tentando alterar o BatchNumber para um que já existe em outro lote do mesmo produto.

DELETE /api/v1/ProductBatch/{id}: Tente deletar um lote com CurrentQuantity > 0 e valide o erro. Zere a quantidade de um lote via PUT e, em seguida, delete-o com sucesso

Endpoints GET: Teste os endpoints /expiring, /expired e /product/{productId} para validar os filtros.

Checklist:

[x] Código segue o padrão de formatação do projet

[x] Documentação foi atualizada (comentários no código

[x] Nenhum erro ou aviso no console

[ ] Revisão feita por outro desenvolvedor

Assinaturas

Marco Antônio Dos Santos Masson

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini