| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 09 | Start Date: 01/12/2025 | Final Date: 06/12/2025 |
| Project Name: |  |  |
| Ano: 5° | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |
| Marco Antônio Dos Santos Masson |  |  |
| Renato Dos Santos Filho |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 119 | Sprint 09 - Desenvolver a API para Invoice com valicações | 01/12/2025 | 06/12/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 119 | Sprint 09 - Desenvolver a API para Invoice com valicações | Marco Antonio | Concluído | 20 | 20 |

Sprint Results

Sprint Results – Invoice API

Entregas realizadas: Implementamos o CRUD completo de Notas Fiscais seguindo o padrão do projeto: DTO único com validações customizadas, controller versionado com autenticação e respostas padronizadas, service com regras de negócio (chave de acesso única, composição número+série+fornecedor, data de saída ≥ emissão), repositórios com carregamento de itens e seeds consistentes (supplier, carrier, product). Os endpoints foram testados via Swagger com scripts positivos e negativos documentados, garantindo cobertura das validações de atributos e das regras na camada de serviço.

Telas / evidências: Capturas do Swagger demonstrando os endpoints GET, POST, PUT, DELETE com exemplos de requisições (vide imagens anexas na pasta da sprint). Incluímos também screenshots do pgAdmin comprovando os dados seeds usados nos testes.

O que funcionou bem / aprendizados:

Reutilização do padrão existente (DTO único + validadores customizados) acelerou a entrega e garantiu consistência entre módulos.

A documentação dos cenários de teste (JSONs positivos e negativos) facilitou a validação manual e a comunicação com QA.

Aprendizado: importância de alinhar requisitos específicos da task (ex.: filtros expostos) antes de generalizar; mantivemos o fluxo alinhado após o feedback.

Pendências / não implementado:

Não expandimos filtros adicionais no GET (limitamos ao que a task pedia). Caso seja necessário no futuro, o repositório precisará de paginação/filtros parametrizados.

Testes realizados:
Método Get


Método GetById

Método Post

Já existe uma nota fiscal com este número e série para o fornecedor informado.

A nota fiscal deve possuir ao menos um item.

A data de saída não pode ser anterior à data de emissão.

Método Put

Método Delete

Assinaturas

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini