| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # 07 | Start Date: 02/06/2025 | Final Date: 07/10/2025 |
| Project Name: | Senior Care Manager |  |
| Ano: 5° | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Marco Antônio dos Santos Masson |  |  |
| Renato dos Santos Filho |  |  |
| Fraciane Ramos Franco |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino da Silva |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 88 | Sprint 07 - Desenvolver API para Employee | 02/06/2025 | 07/10/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 88 | Sprint 07 - Desenvolver API para Employee | Renato dos Santos | Concluído | 8 | 8 |

Sprint Results

A API foi desenvolvida para gerenciar informações de funcionários (Employees), fornecendo funcionalidades para consultar, cadastrar, atualizar e excluir dados de funcionários, bem como gerenciar posições e status dos mesmos.

- Funcionalidades principais da API:

  - GET /api/employee: Retorna a lista de todos os funcionários.

  - GET /api/employee/{id}: Retorna os dados de um único funcionário pelo ID.

  - POST /api/employee: Cadastra um novo funcionário.

  - PUT /api/employee/{id}: Atualiza os dados de um funcionário existente.

- Objetos principais:

  - Employee: Representa os dados do funcionário.

  - Position: Define as diferentes posições dos funcionários.

  - StatusEmployee: Enumeração de status que o funcionário pode ter (Ativo, Demitido, Licença, etc.)

O diagrama de classes descreve as entidades envolvidas, como Employee, Position e StatusEmployee, e suas relações.

- Classes:

  - Employee:

    - Atributos: Id, Name, Cpf, Phone, Email, HireDate, State, City, Position, StatusEmployee.

  - Position: Representa os diferentes cargos ou funções dos funcionários.

  - StatusEmployee: Enumeração com os valores ACTIVE, FIRED, PAID_LEAVE, ANNUAL_LEAVE.

As relações são:

- Employee tem uma associação com Position (um funcionário tem uma posição).

- Employee tem um atributo de tipo StatusEmployee para determinar seu status.

Aprendizado com a arquitetura RESTful: A utilização de uma arquitetura RESTful para o desenvolvimento da API trouxe clareza na separação das responsabilidades de cada método (GET, POST, PUT) e facilitou a organização do código.

Integração com o AutoMapper: A integração com o AutoMapper facilitou a conversão entre DTOs e entidades, tornando o código mais limpo e reutilizável.

Validação de Dados: Algumas validações, como a verificação de dados duplicados (ex.: CPF), não foram implementadas por falta de tempo. Isso poderia ser feito no nível de serviço ou repositório.

OBSERVAÇÃO : API não funcionando por ter falhas na model e DTO, não tem integração com a position, oque precisa ser feito para que funciona normalmente.

Assinaturas

Renato dos Santos Filho

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini