| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # | Start Date: 30/09 | Final Date: 14/10 |
| Team Members |  |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Description | Start Date | Final date |
| #36 | Sprint 02 - Desenvolver a API para Manufacturer | 30/09 | 13/10 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #36 | Desenvolver a API para a classe Manufacturer | Franciane | Concluido | 4 | 2 |

Sprint Results

1 - Desenvolvimento da API

O desenvolvimento da API começou com a implementação da classe “Manufacturer” na camada de modelo (model). A classe foi definida com os seguintes atributos privados:

id: int

CorporateName: string

Tradename: string

CpfCnpj: string

Phone: string

Email: string

2 - Modelagem da Classe:

A classe “Manufacturer” foi criada com todos os atributos necessários, garantindo que cada um tivesse o tipo de dado apropriado.

Foram implementados métodos getters e setters para cada atributo, permitindo o acesso e a modificação dos dados de forma controlada.

3 - Criação do Controller:

Um controlador (controller) foi desenvolvido para gerenciar as requisições HTTP relacionadas aos fabricantes.

Endpoints foram definidos para operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), como:

POST /manufacturers: Para criar um novo fabricante.

GET /manufacturers/{id}: Para obter os detalhes de um fabricante específico.

PUT /manufacturers/{id}: Para atualizar as informações de um fabricante.

DELETE /manufacturers/{id}: Para deletar um fabricante.

4 - Implementação das Classes Necessárias:

Além da classe “Manufacturer”, outras classes auxiliares foram criadas conforme necessário, como classes de serviço (service) para encapsular a lógica de negócios e classes de repositório (repository) para interagir com o banco de dados.

5 - Integração e Referências:

Todas as referências e dependências foram configuradas para garantir a harmonia entre as diferentes partes do sistema.

Foram realizadas integrações com o banco de dados para persistência dos dados dos fabricantes.

6- Validação e Tratamento de Erros:

Validações foram implementadas para garantir a integridade dos dados (por exemplo, verificar se o CpfCnpj é único).

Mecanismos de tratamento de erros foram adicionados para lidar com situações como dados inválidos ou fabricantes não encontrados, retornando respostas apropriadas (por exemplo, erro 404 para fabricante não encontrado).

7 – Teste Realizados:

GET:

POST:

GET ID:

PUT:

DELETE: