| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #11 | Start Date: 13/11/2025 | Final Date: 17/11/2025 |
| Project Name: | SeniorCareManager-Backend |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Edson Pereira De Carvalho |  |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |
| Marco Antônio Dos Santos Masson |  |  |
| Renato Dos Santos Filho |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Finaldate |
| 167 | Implementar validações para a classe ProductType | 13/11/2025 | 17/11/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 167 | Implementar validações para a classe ProductType | Vinicius | Concluído | 20 | 20 |

# Sprint Description

Na tarefa do ProductType, implementamos validações de negócio essenciais para impedir nomes em branco, duplicados ou registros sem um grupo de produto associado.

Além disso, o controller foi totalmente alinhado aos novos padrões da API: adicionamos autenticação JWT para segurança, versionamos a rota para api/v1/ e centralizamos o tratamento de erros (como 400, 404 e 409) para garantir respostas padronizadas. Isso resultou em um código mais limpo, seguro e de fácil manutenção.

# Sprint Results

Task #167: Implementar validações e padrões de API para a classe ProductType

Para esta tarefa, o foco foi robustecer a entidade ProductType, implementando não apenas regras de negócio essenciais, mas também alinhando seu controller aos novos padrões de arquitetura definidos para toda a API.

Diagrama De Classe:

1. Validações Específicas (Regras de Negócio)

Foram implementadas validações de dados cruciais para garantir a integridade da entidade ProductType antes de qualquer operação de escrita (POST e PUT):

Nome Obrigatório: Uma verificação foi adicionada para impedir o cadastro ou atualização de um ProductType se o campo 'Nome' estiver vazio ou nulo.

Nome Duplicado: Foi implementada uma verificação que consulta o banco de dados para garantir que o 'Nome' do tipo de produto ainda não esteja registrado, evitando duplicidade.

Grupo de Produto Obrigatório: O sistema agora valida se um ProductGroup (Grupo de Produto) válido foi associado ao ProductType no momento da criação.

2. Padronização e Segurança da API

Além das regras de negócio, o ProductTypeController foi atualizado para seguir os novos padrões de arquitetura da API, resultando em um código mais limpo, seguro e de fácil manutenção.

Autenticação JWT: O controller foi protegido utilizando a anotação [Authorize]. Isso garante que apenas usuários autenticados (que possuam um token JWT válido) possam acessar os endpoints de ProductType (GET, POST, PUT, DELETE).

Versionamento de Rotas: A rota foi versionada para api/v1/, utilizando a anotação [Route("api/v1/[controller]")]. Isso permite que a API evolua no futuro (ex: api/v2/) sem quebrar a integração com os clientes atuais.

Padronização de Respostas e Erros: O controller foi significativamente simplificado. Toda a lógica de tratamento de erros e validações foi centralizada e padronizada usando classes de exceção customizadas.

ExceptionBadRequest.cs: Usada para retornos 400 (ex: nome em branco ou grupo não informado).

ExceptionConflict.cs: Usada para retornos 409 (ex: nome já cadastrado).

ExceptionNotFound.cs: Usada para retornos 404 (ex: ProductType não encontrado em um GET por ID, PUT ou DELETE).

ExceptionUnauthorized.cs: Usada pelo sistema para retornos 401 (token inválido).

Essa abordagem removeu a complexidade de dentro do controller, tornando-o mais legível e garantindo que o cliente (frontend) receba respostas de erro consistentes e claras em toda a aplicação.

3. Testes Realizados

Foram realizados testes de unidade e integração para cobrir os novos cenários de validação e segurança em todos os métodos (POST, GET, PUT, DELETE). Os principais cenários validados foram:

Teste com nome em branco: Garante que não é possível criar um ProductType com o campo 'Nome' vazio (Retorno: 400 Bad Request).

Teste cadastrando um campo que já foi registrado: Valida o conflito ao tentar cadastrar um ProductType com um nome que já existe (Retorno: 409 Conflict).

Teste com o campo de grupo de produto em branco: Verifica a validação ao tentar criar um ProductType sem associá-lo a um ProductGroup (Retorno: 400 Bad Request).

Teste de Autenticação: Valida que o acesso aos endpoints é negado sem um token JWT válido (Retorno: 401 Unauthorized).

Testes de Métodos: Cobertura de testes para POST (criação), GET por ID (leitura), PUT (atualização) e DELETE (remoção), validando as respostas de sucesso (200, 201) e de erro padronizadas (404, etc.).

Teste com o nome em branco:

Teste cadastrando um campo que já foi registrado:

Teste com o campo de grupo de produto em branco:

Teste com método POST:

Teste com GET por ID:

Teste PUT:

Teste DELETE:

Assinaturas

| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |
| --- | --- |
| Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini |  |