| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint # 12 | Start Date: 26/11/2025 | Final Date: 26/11/2025 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Franciane Ramos Franco |  |  |  |
| Renato Dos Santos Filho |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 178 | Sprint 12 - Implementação de validações e padronizações da classe Product | 26/11/2025 | 26/11/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 1 | Implementação de validações e padronizações da classe Product | Renato | Concluído | 20h | 20h |
| 2 | Documentação | Franciane | Concluído | 20h | 20h |

Sprint Results

Durante esta sprint foram realizadas implementações de padronizações e correções críticas no projeto. Foi criado o padrão de resposta através da classe Response.cs e adicionadas classes específicas para tratamento de erros, como ExceptionBadRequest.cs, ExceptionConflict.cs, ExceptionForbidden.cs, ExceptionNotFound.cs e ExceptionUnauthorized.cs. Também foi implementada autenticação nas rotas, utilizando [Authorize] para rotas protegidas e [AllowAnonymous] para rotas públicas. Além disso, foi adicionado o versionamento das rotas, com definição da versão no controller por meio de [ApiVersion("1")], mapeamento em rotas específicas com [Get, MapToVersion("1")] e inclusão da versão diretamente na rota utilizando [Route("api/v{version:apiVersion}/[controller]")].

Nas correções, foi ajustada a inconsistência de tamanho de campo entre o ProductDTO e o ProductBuilder, que limitava textos a 100 caracteres e causava erro ao salvar descrições maiores; corrigido o problema de performance no método CheckDuplicates do ProductService, que antes carregava toda a lista de produtos em memória e passou a verificar duplicidade diretamente no repositório via AnyAsync; resolvida a incompatibilidade de tipos nos métodos GetById, Put e Delete do ProductController, alterando os parâmetros de int para long; e por fim, corrigido o erro de sintaxe no método Put do ProductController, removendo o ponto e vírgula duplicado.

## Testes Realizados

Assinaturas

Franciane Ramos Franco                                                 Renato Dos Santos Filho

Orientador: Jefferson Antônio Ribeiro Passerini