| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #10 | Start Date: 22/09/2025 | Final Date: 03/10/2025 |
| Project Name: | SeniorCareManager-Backend |  |
| Ano: 5° | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Gabriel Neto Siqueira |  |  |
| Lemuel Prates Sobrinho Ferreira |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 123 | Sprint 10 - Padronização da API | 22/09/2025 | 03/10/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 123 | Sprint 10 - Padronização da API | Gabriel Neto, Lemuel | Concluída | 20 | 20 |

Sprint Results

Descrição da Sua API (SeniorCareManager.WebAPI)

Sua API é um backend construído em ASP.NET Core (C#), focada no gerenciamento de entidades relacionadas a produtos e fabricantes, provavelmente para um sistema de saúde ou geriatria (SeniorCareManager). Ela segue a arquitetura RESTful e utiliza o padrão DTO (Data Transfer Object) para separar a camada de modelo de dados (Manufacturer.cs, ProductType.cs) da camada de comunicação (ManufacturerDTO.cs, ProductTypeDTO.cs).

Pontos Chave da API:

Estrutura de Domínio: Possui entidades como Manufacturer (Fabricante) e ProductType (Tipo de Produto).

Camada de Serviço (Service): Implementa a lógica de negócio, como validação de unicidade (ex: CPF/CNPJ de fabricante, nome de tipo de produto) e tratamento de exceções (como ExceptionNotFound e ExceptionConflict).

Rotas Padrão: Os Controllers (ManufacturerController, ProductTypeController) expõem os métodos HTTP básicos do CRUD (Create, Read, Update, Delete) com versionamento api/v1/[controller].

Validação: Utiliza Data Annotations personalizadas ([NullOrEmpty], [CpfCnpjFormat]) nos DTOs para validação dos dados de entrada.

Resumo das Modificações para String Result

Seu objetivo é resumir as alterações feitas de forma simples, focando em: Autenticação JWT, Inclusão nas Controllers, Alterações de Retorno de Validação e Versionamento de Rotas.

"API Atualizada: Implementada Autenticação JWT completa para proteger todas as Controllers. Métodos de validação foram revisados para padronizar retornos de erro (4xx/5xx). As rotas foram versionadas para 'api/v1'."

Explicação Detalhada de Cada Ponto da String Result:

"Implementada Autenticação JWT completa para proteger todas as Controllers."

Referência: Uso do pacote Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer e sua configuração na classe Startup.cs.

Ação: Permite que apenas usuários com um token válido acessem os recursos.

"Métodos de validação foram revisados para padronizar retornos de erro (4xx/5xx)."

Referência: Alterações na camada Service (ex: ManufacturerService.cs) e validações para garantir que erros de negócio (duplicidade) e validação de dados retornem os status HTTP corretos (como 409 Conflict ou 400 Bad Request), e não apenas 200 OK ou 500 Internal Server Error genéricos.

"As rotas foram versionadas para 'api/v1'."

Referência: Uso de [Route("api/v1/[controller]")] nas classes Controller, garantindo que a API possa evoluir no futuro (ex: api/v2/).

(Implícito): "Inclusão nas Controllers"

A proteção via JWT (ponto 1) é aplicada nas Controllers usando anotações como [Authorize].

Assinaturas

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini